**Р Е Ш Е Н И Е от «10» июня 2016 года № 10 Об утверждении Плана реализации Генерального плана муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВЫШНЕОЛЬХОВАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р Е Ш Е Н И Е**

 от «10» июня  2016 года   № 10

Об утверждении Плана реализации

Генерального плана  муниципального образования

«Вышнеольховатский сельсовет»

 Щигровского района Курской области

              В соответствии со ст.26 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Собрание депутатов Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области РЕШИЛО:

              1.Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана  муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет»  Щигровского района Курской области, утвержденный  Решением Собрания депутатов Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области от 23.10.2013г. № 10.1 «Об утверждении Генерального плана  муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области» (далее – План).

            2.Заместителю Главы администрации Вышнеольховатского сельсовета  обеспечить организацию  работу по внесению изменений в План.

           3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области.

  4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы администрации Вышнеольховатского сельсовета  Аржаных М.А.

  5.Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района                                                                                              Г.В. Гончарова

                                                       Утвержден

Решением Собрания депутатов

Вышнеольховатского сельсовета

        Щигровского района

Курской области

от 10.06.2016г. № 10

**План реализации**

**Генерального плана муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области от 23.10.2013г. № 10.1 на 2016 – 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроительной, проектной), год | Срок строительства, реконструкции, год | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Вышнеольховатский сельсовет | 2016 | - | Местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| Перевод земель из одной категории в другую для создания объектов местного значения |
| 3 | Земельный участок № 10 площадью 1,8 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Коршуновка для размещения жилой застройки | Вышнеольховатский сельсовет, д.Коршуновка | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 4 | Земельный участок№11площадью 0,7 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Коршуновка для размещения жилой застройки | Вышнеольховатский сельсовет, д.Коршуновка | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 5 | Земельный участок № 6 площадью 0,9 га из земель промышленности включить в границы населенного пункта с.Нижняя Озерна | Защитенский сельсовет с.Нижняя Озерна | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Защитенского сельсовета |
| 6 | Земельный участок № 13 площадью 0,3 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта с.Зюзинка для размещения жилой застройки | Вышнеольховатский сельсовет с.Зюзинка | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 7 | Земельный участок № 2 площадью 2,3 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Апухтина для развития сельскохозяйственного производства | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 8 | Земельный участок № 7 площадью 10,8 га из земель сельхозназначения  включить в границы населенного пункта д.Апухтина для развития сельскохозяйственного производства | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатский сельсовета |
| 9 | Земельный участок № 3 площадью 1,0 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Апухтина для развития общественно-деловых зон. | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 10 | Земельный участок № 4  площадью 3,1 га из земель промышленности включить в границы населенного пункта д.Апухтина для развития общественно-деловых зон. | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 11 | Земельный участок № 5 площадью 4,6 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Апухтина для развития общественно-деловых зон. | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 12 | Земельный участок № 9 площадью 0,8 га из земель промышленности включить в границы населенного пункта д.Апухтина для развития общественно-деловых зон. |   |   |   |   |   |
| 13 | Земельный участок № 6 площадью 1,1 га из земель промышленности включить в границы населенного пункта д.Апухтина для развития общественно-деловых зон. | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета           |
| Разработка документации по планировке территории |
| 14 | Разработка проекта планировки жилой застройки д.Апухтина | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | 2017 | Не определен | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| Объекты капитального строительства реконструкция и строительство которых планируется |
| 15 | Реконструкция водопроводных сетей | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2017 | 2017 | Местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |
| 16 | Созданные зоны сельскохозяйственного производства предлагается использовать под размещение объектов капитального строительства АПК | Вышнеольховатский сельсовет | 2017 | 2017 | - | - |
| 17 | Реконструкция линии ВЛ – 35 кВ «Вязовое – Стаканово» | Вышнеольховатский сельсовет | 2016-2017 | 2016-2017 | Средства предприятия | ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» |
| 18 | Реконструкция линий ВЛ – 0,4 кВ | Вышнеольховатский сельсовет | 2016-2017 | 2015 | Средства предприятия | ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» |
| 19 | Строительство магазина | Вышнеольховатский сельсовет д.Апухтина | 2016-2017 | 2016-2017 | Собственные средства предпринимателя | Индивидуальный предприниматель |
| «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 20 | Строительство оборудованного подъезда для забора воды ув целях пожаротушения | Вышнеольховатский сельсовет | 2017 | 2017 | Местный бюджет | Администрация Вышнеольховатского сельсовета |

                                      Приложение

к Плану реализации Генерального плана

 муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет»

Щигровского района Курской области

Финансово-экономическое обоснование Плана реализации Генерального плана муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет»Щигровского района Курской области

            План реализации Генерального плана муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет»Щигровского района Курской области не устанавливает расходные обязательства муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а так же реконструкции обьектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

          Указанный перечень составлен на основе предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций Щигровского района, Главного МЧС России по Курской области, учтенных в составе мероприятий  Генерального плана муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области.

          Учитывая, что обьемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных программах, программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет», устанавливающих расходные обязательства муниципального образования в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.